Magyar Képzőművészeti Egyetem

(1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

a

„KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

2017.01.25.

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

IT-961.

számú közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárás alapadatai

A közbeszerzési eljárás tárgya:

#### KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Az eljárás típusa:

A Kbt. harmadik része szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő:

neve:	Magyar Képzőművészeti Egyetem

címe:	1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

telefonszáma:	+36 16662500

faxszáma:	+36 13421563

e-mail címe:	jozsa.ferenc@mke.hu

kapcsolattartó:  	Józsa Ferenc

(a továbbiakban: ajánlatkérő)

Az eljárás lefolytatásával megbízott:

neve:	IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

címe:	1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó

telefonszáma:		+36 12053512

faxszáma:		+36 12053513

e-mail címe:		dr.halasz.erik@imperialkft.hu

kapcsolattartó:	dr. Halász Erik felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,  lajstromszáma: 00187

(a továbbiakban: lebonyolító)

Az eljárás azonosító száma:

IT-961.

Tartalomjegyzék

I.	Ajánlattételi felhívás	4

II.	Részletes ajánlati feltételek	33

A) Általános információk	33

B) Az ajánlat elkészítése	36

C) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények	55

D) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények	55

III.	Közbeszerzési műszaki leírás	60

IV.	Vállalkozási szerződéstervezet	65

V.	Iratminták	84

I. Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem |  |  | Nemzeti azonosítószám: AK04779 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Andrássy út 69-71. |  |  |  |
| Város: Budapest | NUTS-kód: HU101 | Postai irányítószám: 1062 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Józsa Ferenc |  |  | Telefon: +36 16662500 |
| E-mail: jozsa.ferenc@mke.hu |  |  | Fax: +36 13421563 |
| Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mke.hu/ A felhasználói oldal címe: (URL) |  |  |  |

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be  a fent említett cím X másik cím: (adjon meg másik címet) Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől) Kapcsolattartó: dr. Halász Erik felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00187 E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu Telefon: +36 12053512 Fax: +36 12053513

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó  elektronikus úton: (URL)  a fent említett címre X a következő címre: (adjon meg másik címet) Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől) Kapcsolattartó: dr. Halász Erik E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu Telefon: +36 12053512 Fax: +36 12053513

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

| X Központi szintű Regionális/helyi szintű  Közjogi szervezet |  Közszolgáltató  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  Egyéb: |
| --- | --- |

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

| Általános közszolgáltatások  Honvédelem  Közrend és biztonság  Környezetvédelem  Gazdasági és pénzügyek  Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  Szociális védelem  Szabadidő, kultúra és vallás X Oktatás  Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások |
| --- | --- |

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  Villamos energia  Földgáz és kőolaj kitermelése  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  Víz  Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások  Kikötői tevékenységek  Repülőtéri tevékenységek  Egyéb tevékenység: |
| --- | --- |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Elnevezés: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. | Hivatkozási szám: IT-961. 2 |
| --- | --- |
| II.1.2) Fő CPV-kód: 45210000-2 - Magasépítési munka Kiegészítő CPV-kód: 71320000-7 - Mérnöki tervezési szolgáltatások |  |
| II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés |  |
| II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. |  |
| II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |  |
| II.1.6) Részekre bontás  Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is. |  |

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

| II.2.1) Elnevezés: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. | Rész száma: |
| --- | --- |
| II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45210000-2 - Magasépítési munka Kiegészítő CPV-kód: 1 2 71320000-7 - Mérnöki tervezési szolgáltatások |  |
| II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: - Magyar Képzőművészeti Egyetem – Főépület 1062 Budapest, Andrássy út 69-71., - Magyar Képzőművészeti Egyetem – Epreskert 1063 Budapest, Bajza utca 41., - Magyar Képzőművészeti Egyetem - Somogyi József Művésztelep, 8237 Tihany, Völgy utca 49. - Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola 1093 Budapest, Török Pál utca 1., - Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Fiú kollégium 1110 Budapest, Somlói út 9. - Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Lány kollégium 1110 Budapest, Somlói út 26. |  |
| II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása az alábbi mennyiségben: Magyar Képzőművészeti Egyetem – Főépület Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. HRSZ.: 29499, 29500 HRSZ. Telepítés módja: Tetőre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 192 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 192 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 192 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 192 db panel felszereléséhez piros és fekete EPH kábel: 1x6-16 mm² MKH kábel (zöld/sárga) Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. Tűzeseti leválasztó-kapcsoló automata 3 string AC oldali kábelezés: AC kábel: rézkábel MT 5x16 mm² rézkábel MT 5x16-35 mm² Inverterek: Maximum 50kWp összteljesítménnyel, 2 db Inverter kellékanyag: 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet: Aluminium tartószerkezet és rögzítő elemei síkpala tetőre, fa szarufákon, 192 db Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédelmi engedélyeztetés/bejelentés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem). Magyar Képzőművészeti Egyetem - Epreskert Cím: 1063 Budapest, Bajza utca 41. HRSZ.: 28345 HRSZ. Telepítés módja: Tetőre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 70 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 70 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x4 mm² szolár kábel 22 db panel felszereléséhez (piros és fekete) 1x6 mm² szolár kábel 48 db panel felszereléséhez (piros és fekete) EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga) Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db AC oldali kábelezés: AC kábel: Rézkábel (MT 5x4mm²; 300/500V) Rézkábel (MT 3x2,5mm²; 300/500V) Inverterek: Maximum 16,7kWp összteljesítményű inverterek, 2 db Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet: Rozsdamentes tartószerkezet és rögzítő elemei lapostetőre, 48 db Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei bitumenes fedésű tetőre, 22 db Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédelmi engedélyeztetés/bejelentés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem) Magyar Képzőművészeti Egyetem - Somogyi József Művésztelep Cím: 8237 Tihany, Völgy utca 49. HRSZ.: 518, 519 HRSZ. Telepítés módja: Földre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 70 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 70 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 70 db panel felszereléséhez (piros és fekete) EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga) Kábelvezetés: String vezetékek védőcsőben Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. AC oldali kábelezés: AC kábel: Rézkábel (MT 5x6mm²; 300/500V) Inverterek: Maximum 16,7kWp összteljesítményű inverterek, 2 db Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet Földi tartószerkezet és rögzítőelemei, cölöpölés, próbafúrás 70 db panel telepítéséhez Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédelmi engedélyeztetés/bejelentés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem). Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola Cím: 1093 Budapest, Török Pál utca 1. HRSZ.: 37005 HRSZ. Telepítés módja: Tetőre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x125A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 192 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 192 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 192 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 192 db panel felszereléséhez piros és fekete EPH kábel: 1x6-16mm² MKH kábel (zöld/sárga) Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. Tűzeseti leválasztókapcsoló automata 3 string AC oldali kábelezés: AC kábel: rézkábel MT 5x4-16 mm² rézkábel MT 5x16-35 mm² Inverterek: Maximum 50kWp összteljesítménnyel, 3 db Inverter kellékanyag: 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet: Aluminium tartószerkezet és rögzítő elemei cseréptetőre 192 db Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem). Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Fiú kollégium Cím: 1110 Budapest, Somlói út 9. HRSZ.: 5367 HRSZ Telepítés módja: Tetőre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x35A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 62 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 62 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 62 db panel felszereléséhez (piros és fekete) EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga) Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db AC oldali kábelezés: AC kábel: Rézkábel (MT 5x6mm²; 300/500V) Inverterek: Maximum 17,05kWp összteljesítményű inverterek, 1 db Inverter kellékanyag Összesen 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei cseréptetőre 62 db Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem). Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Lány kollégium Cím: 1110 Budapest, Somlói út 26. HRSZ.: 5085 HRSZ. Telepítés módja: Tetőre telepítés Vezeték: Földkábel Rendelkezésre álló áramerősség: 3x35A NAPELEM: Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 62 db MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez Termékdíj: termékdíj, 62 db DC oldali kábelezés: DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 40 db panel felszereléséhez (piros és fekete) 1x4 mm² szolár kábel 22 db panel felszereléséhez (piros és fekete) EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga) Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb. Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db AC oldali kábelezés: AC kábel: Rézkábel (MT 5x4mm²; 300/500V) Inverterek: Maximum 17,05kWp összteljesítményű inverterek, 2 db Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók Tartószerkezet: Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei síkpala tetőre, 62 db Munkadíj: Szerelési költségek Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem). Adott helyszínen a kivitelezési tevékenység előfeltétele: 1. Kiviteli tervdokumentáció elkészült 2. Hálózati engedélyes csatlakozási engedélye kiadásra került 3. Az Örökségvédelmi Hivatal felé bejelentési kötelezettség megtörtént és nem él fenntartással a rendelkezésre álló határidőn belül (amennyiben adott helyszínre releváns) 4. Ajánlatkérő tájékoztatta nyertes Ajánlattevőt azon döntéséről, hogy a kivitelezés megkezdhető (legkésőbb terv szerint 2017.09.01.) A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. |  |
| II.2.5) Értékelési szempontok  Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 50 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása 50  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 |  |
| II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |  |
| II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: vagy Kezdés (év/hó/nap): 2017/03/06 Befejezés (év/hó/nap): 2017/11/30 A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: |  |
| II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |  |
| II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem |  |
| II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók  igen X nem Opciók leírása: |  |
| II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk |  |
| II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt. |  |
| II.2.13) További információ |  |

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

| III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolása vonatkozásában az ajánlat részeként csatolt cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatok tekintetében kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el! Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás, az általános kamarai bejelentkezési kötelezettség körében a gazdasági (szakmai) kamarai nyilvántartások adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. |  |
| --- | --- |
| III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.) Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (épületen végzett napelem telepítésre vonatkozó munkából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik, mert az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. |  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületen végzett napelem telepítésre vonatkozó munkából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 30 millió forintot. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését - ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületen végzett napelem telepítésre vonatkozó munkából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 30 millió forintot. |
| III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 M/1.) Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (épületen végzett napelem telepítésre) szerinti építési beruházásainak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, figyelemmel a Kbt. 23. §-ban foglaltakra. Az igazolásban meg kell adni: - az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban; - a megépített létesítmény megnevezését; - a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári - nap pontossággal) és helyét, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (legalább telefonszám) - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. M/2.) Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek megnevezését, a megnevezett szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát), vagy (adott esetben) a kamarai névjegyzékben történő szereplés tényét igazoló dokumentumot szükséges az ajánlatában benyújtania. A szakembereket bemutató nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő az általa a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolása körében megnevezett egyes szakembereket az ajánlattételi felhívás VI.3) További információk 29. pontjában részletezett mely pozíció (jogosultság) vonatkozásában kívánja megajánlani, továbbá nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy - az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban történő nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában, a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal pedig a beruházás megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezni fognak! b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legalább 1 db műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen 30 kWp teljesítményű napelem telepítésre vonatkozó referenciamunkával. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírás értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a bemutatni kért építési tevékenységekre vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmények körében nem határozott meg mérhető, az adott építészeti munkálatra jellemző mérőszámokat, így az egyenértékűség megállapítása során kizárólag az ajánlattételi felhívás M/1) pontjában részletezett alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó előírásokat vizsgálja. Ezen alkalmassági követelménynek egy vagy több referencia bemutatásával is megfelelhet ajánlattevő. M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel: - 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség valamelyikével vagy azzal egyenértékű végzettséggel. |
| III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: |  |
| III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott |  |
| III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 A szerződést megerősítő biztosítékok: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. Késedelmi kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a hibás teljesítéstől a hibák kijavításáig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A hibás teljesítést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése neki felróható módon meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető. A vállalkozási szerződésben rögzített kötbér összegét ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincsen, az esedékes összeget a nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki, figyelembe véve a Kbt 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés aláírásakor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A teljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott időpontjától kezdődően a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásáig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai: Kellékszavatosság: A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák és az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik. Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg. Jótállás: A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek minimális időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától számított 5 év. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozónak a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti szavatosságot kell vállalnia. Jóteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki. A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásának időpontjában kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott időpontjától kezdődően a jótállás, eredménygarancia időtartamának végéig kell érvényben lennie. A jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. |  |
| III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája utófinanszírozás. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összegének 100%-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti. Az ellenszolgáltatást utófinanszírozás keretében ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(3) bekezdéseitől eltérően - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének (Egységes Működési Kézikönyv) vonatkozó előírásai szerint teljesíti. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A nyertes ajánlattevő az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően – 1 db végszámla benyújtására jogosult. Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 80 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A Nyertes Ajánlattevő az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű, Ajánlatkérő javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint meghatározott módon biztosítékot nyújtani. A biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és azon számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A fentiekre figyelemmel a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított előleg értékével csökkentett összegben lehetséges. Az elvégzett munkák százalékos mértékét az ajánlatkérő és műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján, a Vállalkozó által tett ajánlat beárazott költségbontásból kiindulva. Ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén. A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli! Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. |  |
| III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak. |  |

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

| IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás. |  |
| --- | --- |
| (klasszikus ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Meghívásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Tárgyalásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség | (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)  Nyílt eljárás  Meghívásos eljárás  Tárgyalásos eljárás  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség |
| IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: |  |
| IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. |  |
| IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. |  |
| IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: |  |

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2017/02/15 Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2017/02/15 Helyi idő: 10:00 Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. 2. felől) Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés X Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésének megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, amelynek azonosítószáma KEHOP-5.2.11-16-2016-00082, címe: „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai”. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. § (2) bekezdés a) pont, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Fenti pályázatra tekintettel Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 53. § (6) bekezdése szerint, melynek eredményeként megkötésre kerülő Vállalkozási szerződésben Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Támogatási Szerződés hatályba lépését, és a Vállalkozó erről történő tájékoztatását. Ajánlatkérő a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztatja a Vállalkozót, azzal, hogy a szerződés a tájékoztatás elektronikus úton történő megküldésével hatályba lép. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Támogató a Támogatási Szerződés aláírásától eláll.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen X nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 alsó határ: 1 pont felső határ: 10 pont

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár - HUF): Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában fordított arányosítás módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 2. részszempont (A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása) Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési szempont vonatkozásában a pontozás abszolút értékelési módszerével történik, amelynek értelmében az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontérték közötti megfelelő pontszámot. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk: - Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. - Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg közvetlenül az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek megküldi. A közbeszerzési dokumentáció egyebek mellett a szerződéses feltételeket tartalmazó vállalkozási szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást (az ajánlattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket), az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint az ajánlat részeként benyújtandó egyéb igazolások és nyilatkozatok ajánlott mintáit tartalmazza. A közbeszerzési dokumentáció tartalmazz továbbá a budapesti helyszínek tekintetében, eltérő tartalmú műszaki dokumentációt (engedélyes tervdokumentáció tetőfelújításra vonatkozóan, teljes tetőfelmérési dokumentáció, statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény, stb., helyszíntől függően), illetve minden helyszín tekintetében tartalmaz a projekt előkészítés során készült PVGIS adatbázis alapján készített számításokat. - Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való – az ajánlattételi felhívás III.2.2) P/1.) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az ajánlattételi felhívás III.2.3) M/1.) és M/2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. - Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 35. §-ában foglalt előírások az irányadóak. - A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban ugyanazon ajánlati rész tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, - más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, - más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozat vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt jogszabályi előírásokra. - A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek kíván-e más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy vonatkozásában releváns további jogszabályi előírásokat a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák. - A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. - A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. - A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, továbbá nyilatkoznia kell annak vonatkozásában is, ha nem tartozik a törvény hatálya alá. - A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges feltüntetnie. - Az ajánlat részeként csatolni szükséges az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá! - Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk. - Ajánlattevőnek, valamint (amennyiben az ajánlat részeként bármilyen nyilatkozatot tesz) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy tekintetében a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. - A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titok vonatkozásában releváns további jogszabályi előírásokat a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges az üzleti titok vonatkozásában. - Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a tudomására jutott vagy az ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben rendelkezésre bocsátott valamennyi kereskedelmi, piaci és egyéb információra, adatra, tényre, dokumentumra (így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra) vonatkozó titoktartási kötelezettség tekintetében. - A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia! - Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a dokumentációban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak véleményeltérés nélküli elfogadása vonatkozásában. - Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában. - Ajánlattevő az ajánlatot - a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - írásban és zárt csomagolásban, papír alapon, 1 eredeti példányban (annak terjedelmére való tekintettel akár több, egymástól jól elkülönített és számozott kötetben), valamint a papír alapú, eredeti példánnyal mindenben megegyező, 1 elektronikus másolati példányban, digitális (CD vagy DVD) adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf formátumban) is köteles benyújtani. A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír alapú eredeti példány alapján történik. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok felbontásának megkezdéséig sor kerül. A postai vagy futárszolgálati kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő köteles viselni! Amennyiben ajánlattevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság, a 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat borítólapján, továbbá a közbeszerzési eljárással összefüggő írásbeli képviselete (meghatalmazás), illetve valamennyi - a közbeszerzési eljárással összefüggő - hivatalos levelezése során (ideértve az elektronikus levelezést is) köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat bármely példánya kivehető. Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. - A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával minden tekintetben megegyezik.” - Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. - Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. - Árfolyamok: az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlatban nem magyar forintban (HUF) megadott pénzügyi adatok átváltása a Magyar Nemzeti Bank - az árbevétel tekintetében a naptári év fordulónapján, a referenciák tekintetében a referenciamunka szerződésszerű teljesítésének napján érvényes - devizaárfolyamán történik, egyebekben a különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok irányadóak. A fenti átszámítás esetén ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a figyelembe vett árfolyam érvényességi időpontjáról és összegéről. A nyilatkozatot az ajánlatban közvetlenül a vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. - A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. - A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. - Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. - Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megfelelő minőségben és a helyszín specifikumára hangoltan történjen. Erre való tekintettel az ajánlattevőnek el kell készítenie és - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - az ajánlat részeként be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot. A szakmai ajánlatnak minimálisan a feladat végrehajtására vonatkozó árazott költségbontásból és műszaki (megvalósítási) ütemtervből kell állnia. A szakmai ajánlat egyes tartalmi elemeire vonatkozó részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. - Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2.) pontja vonatkozásában megnevezett szakember tekintetében az alábbiakban részletezett kamarai jogosultságot írja elő: „MV-É” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet, hogy a megnevezett - Magyarországon letelepedett - szakember vonatkozásában egyebekben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2.) pontjában részletezett alkalmasság minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása vonatkozásában nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 38/A. §-a szerinti felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. A kamarai névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel (regisztráció) vonatkozásában a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara nyújt további tájékoztatást. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a megnevezett szakember kamarai névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétele - legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig történő - igazolásának elmaradása az ajánlattevő - a Kbt. 131. (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, amelynek következtében ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést! - Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50 millió forintot elérő éves és legalább a 10 millió forintot elérő káreseményenkénti kárértékű építési-szerelési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, valamint tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is. - Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. - Irányadó idő: a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a közép-európai helyi idő (CET) az irányadó. - Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott „kezdés időpontja” jelen közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. - Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

VI.4) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: (2017/01/25)

____________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben

4    ha az információ ismert

20    súlyszám helyett fontosság is megadható

21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

II. Részletes ajánlati feltételek

A) Általános információk

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lefolytatásra.

Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembe vételével, és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) egyidejű csatolásával kell ajánlatát benyújtania.

Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az „Iratminták” fejezetben található vonatkozó iratmintát kell megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető.

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a csatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az ajánlattételi felhívás és a jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően - az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, és a beszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak betartása, valamint a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembe vétele.

Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a jelen dokumentációban és az ajánlatkérő által - a teljesítéssel kapcsolatban - szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei az ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó - az ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett kiegészítő tájékoztatás kérés lehetősége.

Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében sem korrigálja.

A megajánlott termékeknek teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak. A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.

Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

Az ajánlattevők a dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében használhatják fel.

- Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidők - így az ajánlattételi határidő is - közép-európai idő (CET) szerint értendőek.

- Definíciók:

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza

életciklus: egy termék használatának, szolgáltatás nyújtásának vagy egy építési beruházás fennállásának összes egymást követő, illetve egymással kapcsolatban álló szakasza - ideértve az elvégzendő kutatást és fejlesztést, a gyártást, a kereskedelmet és annak feltételeit, a szállítást, a felhasználást és a karbantartást is - a nyersanyag beszerzésétől, illetve az erőforrások megteremtésétől az eltávolításig, ártalmatlanításig, az adott területek eredeti állapotának helyreállításáig, illetve a szolgáltatás vagy a használat végéig.

építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;.

műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.

szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.

- Szerződéskötési jogosultság, pénzforrások

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem rendelkezik hatályos Támogatási Szerződéssel. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek fizetendő vállalkozói díjat az KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt keretében megkötendő Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kívánja biztosítani.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összegének 100%-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

- Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

- Alkalmazandó jogszabályok

A jelen dokumentációban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben rendelet vagy utasítás olyan részletszabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, a szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy a szerződés teljesítésére vonatkozóan, amelyek nem egyeztethetőek össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó esetekben kizárólag a Kbt.-t kell alkalmazni.

B) Az ajánlat elkészítése

- Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége.

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével, a Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást.

Ajánlatkérő a kérésre adott tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi vagy valamennyi - az eljárás iránt érdeklődő - gazdasági szereplő részére megküldi.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével.

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ában meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [114. § (6) bekezdés] teljesíteni. A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk jelentőségével.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása vonatkozásában releváns ésszerű határidőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 6. napot tekinti!

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői válaszok figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani.

- A felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat módosítása

Amennyiben az ajánlatkérő módosítani kívánja a felhívás vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmát (ideértve a határidők hosszabbítását is), a Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező módon egyidejűleg, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja.

A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több gazdasági szereplő is részt vehetett volna.

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a változtatás jelentőségével.

- Visszalépés a közbeszerzéstől

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. A Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

Az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

Az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésének megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, amelynek azonosítószáma KEHOP-5.2.11-16-2016-00082, címe: „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai”.

A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. § (2) bekezdés a) pont, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

Fenti pályázatra tekintettel Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 53. § (6) bekezdése szerint, melynek eredményeként megkötésre kerülő Vállalkozási szerződésben Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Támogatási Szerződés hatályba lépését, és a Vállalkozó erről történő tájékoztatását. Ajánlatkérő a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztatja a Vállalkozót, azzal, hogy a szerződés a tájékoztatás elektronikus úton történő megküldésével hatályba lép. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Támogató a Támogatási Szerződés aláírásától eláll.

Az eljárás egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánítására a Kbt. 75. §, az eljárás eredményének megküldését követően a szerződéskötési kötelezettségre a Kbt. 131. § (9) bekezdése alkalmazandó.

- Az ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.

Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését - a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.

- Az ajánlat pénzneme

Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag magyar Ft-ban (HUF) határozhatja meg.

- Az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak.

Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával minden tekintetben megegyezik.”

- Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők számára részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

Ajánlattevők a jelen közbeszerzési eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthatnak be.

- Az ajánlati ár

Az ellenszolgáltatás összegét (ajánlati ár) az ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon, HUF mértékegységben kell megadni.

A megajánlott ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el.

Az ajánlati ár a szerződés átalányáras jellegéből adódóan a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható.

- Szakmai ajánlat

Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megfelelő minőségben és a helyszín specifikumára hangoltan történjen. Erre való tekintettel ajánlattevőknek el kell készíteni a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseiket tartalmazó szakmai ajánlatot.

A szakmai ajánlat kötelező része:

- Árazott költségbontás

- Műszaki (megvalósítási) ütemterv

Árazott költségbontás:

Az árazott költségbontással kapcsolatban ajánlatkérő vizsgálja az egyes szakipari munkák ellenértékét.

A fentiekben hivatkozott információk értelmében a költségbontásban szereplő tételek nem változtathatóak meg, az esetleges többletköltséget az ajánlattevőnek a költségbontásban adott soraira osztva kell kalkulálnia. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés átalánydíjas volta miatt a vállalkozó kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely a szerződés teljes megvalósításához, illetve a (terv) dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az a költségbontásban kifejezetten feltüntetésre került-e.

Műszaki (megvalósítási) ütemterv:

A teljesítési időtartammal összefüggésben az ajánlattevők kötelesek olyan számvetést adni, amelyből az Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő a vállalt időtartam teljesítésére valóban képes. Ennek megfelelően Ajánlattevők csatoljanak be a szakmai ajánlat részeként egy részletes műszaki (megvalósítási) ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv) az alábbi felsorolt elemek szerint.

Az építési munkákra részletes, heti bontású – sávos – indikatív műszaki (megvalósítási) ütemtervet kell Ajánlattevőnek tájékoztató jelleggel készítenie, és ajánlata részeként ajánlatához csatolnia. A műszaki ütemtervet konkrét dátumok, időpontok megjelölése nélkül kell elkészíteni, átfutási időtartamok, intervallumok feltüntetésével, a műszaki ütemterv kezdő időpontjaként a szerződéskötés napját követő napot kell feltételezni, a véghatáridő a teljesítési határidő. Az ütemterv egyes tevékenységeihez tartozó időráfordítást építőipari normák alapján kell meghatározni.

- A szerződéses ár

A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra és mennyiségre vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a vállalkozói díjnak magában kell foglalnia

a) a közvetlen költséget, ennek keretében

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,

ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,

bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.

- Teljesítési és fizetési határidő

A szerződés teljesítésének időtartama: 2017. november 30.

Az ellenszolgáltatás megfizetése az ajánlattételi felhívás III.1.7) pontja és a szerződéstervezetben részletezettek szerint történik.

- Ajánlati kötöttség

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60. napig maradnak érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.

- Kizáró okok

A Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból, ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

A kizáró okok igazolási módja:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból

- azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése],

- azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

- Alkalmasság igazolása más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva

A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek kíván-e más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy vonatkozásában releváns további jogszabályi előírásokat a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák.

- Tájékoztatás

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alábbiakban adja közre azon szervezetek nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

- Az ajánlatok benyújtási határideje

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja.

A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2017. február 15. napján, 10:00 óráig meg kell érkezniük

az alábbi címre:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. 2. felől)

dr. Halász Erik részére

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [115. § (3) bekezdése] meghosszabbíthatja.

- Késedelmes ajánlatok

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa meghatározott ajánlattételi határidőt követően nyújtanak be, érvénytelennek nyilvánít.

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek meg kell küldeni (Kbt. 68. § (6) bekezdés).

- Az ajánlatok felbontása

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának és a bontási eljárás kezdetének időpontját a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószámának pontos időjelzése szerint állapítja meg.

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - tekintettel arra, hogy a közbeszerzéshez ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek (Kbt. 68. § (3) bekezdés).

Az ajánlatok bontása az ajánlattevők megjelent képviselőinek jelenlétében, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlattevők jelen lévő képviselői részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti, papír alapú példányainak felolvasólapjairól ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is (Kbt. 68. § (4) bekezdés).

Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek (Kbt. 68. § (6) bekezdés).

- Az ajánlatok részletes átvizsgálása és bírálata

Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtott dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint - ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás ellentétes a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmával), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. E lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

Az ajánlatkérő kizárólag az Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

A Kbt. 71. § (9) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.

- Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdésének a)-f) pontjaira, (2) bekezdésére, valamint a (6) bekezdés (a)-(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 74. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].

A Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt ajánlatának, érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

- Az értékelés szempontja, az ajánlatok értékelése és összehasonlítása

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti - a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, az árat is magában foglaló - értékelési szempontok alapján értékeli:

1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 50

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása 50

Az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerek részletes ismertetése:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) (50)

Az ajánlattevőknek egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni.

Az ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű nettó ajánlati ár. Az ellenszolgáltatás összegét (ajánlati ár) az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontjában meghatározott teljes mennyiségre vonatkozóan, az ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon, nettó összegben, HUF mértékegységben, egy számadattal kifejezve kell megadni.

Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár meghatározása oly módon történjen, hogy az ár tartalmazza a közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki tartalomnak és egyéb feltételrendszernek megfelelő építési beruházás maradéktalan megvalósításával összefüggésben felmerülő valamennyi költséget.

A megajánlott ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el.

Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható.

Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.

Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

(P-Pmin)/(Pmax -Pmin)=Alegjobb/Avizsgált

azaz

P=(Alegjobb/Avizsgált)(Pmax -Pmin) + Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Amennyiben a fentiekben meghatározott módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, ajánlatkérő azokat - további kerekítés nélkül - két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet (jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: Rendelet) 25. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.

A Rendelet (1) bekezdésében foglalton kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállását.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kivitelezési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni.

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása (50)

A megfelelő minőségű elvárásoknak leginkább megfelelő munkavégzéshez rendelkezésre álló irányító személyzet bemutatása, amelyek jelentős hatással lehetnek a szerződés teljesítésének színvonalára:

Nyertes ajánlattevő a 2. értékelési szempont kapcsán bemutatott szakemberrel köteles a szerződést teljesíteni.

Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési szempontja vonatkozásában a pontozás abszolút értékelési módszerével történik, amelynek értelmében az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontérték közötti megfelelő pontszámot.

Ajánlattevő mutassa be az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberének jelen közbeszerzés tárgyával hasonló munkákban szerzett szakmai gyakorlatát úgy, hogy ajánlatában csatolja a szakember szakmai tapasztalatát ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatát az iratminta szerinti tartalommal.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmagyakorlási tevékenységek gyakorlati ideje kizárólag egy időintervallumként vehető figyelembe.

Az ajánlatban bemutatott szakember szakmai tapasztalatának értékelése:

Az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2.) lpontja vonatkozásában megnevezett Műszaki szakember (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével rendelkező szakember) magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata:

-	amennyiben a bemutatott szakember MV-É felelős műszaki vezetőként vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatként rendelkezik legalább 36 hónap magasépítési munkákban szerzett szakmai tapasztalattal, az értékelési pontszám 10 pont

-	amennyiben a bemutatott szakember MV-É felelős műszaki vezetőként vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatként rendelkezik 12 hónapnál több, de 36 hónapnál kevesebb magasépítési munkákban szerzett szakmai tapasztalattal, az értékelési pontszám 5 pont

-	amennyiben a bemutatott szakember MV-É felelős műszaki vezetőként vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatként nem rendelkezik legalább 12 hónap magasépítési munkákban szerzett szakmai tapasztalattal, az értékelési pontszám 1 pont.

Több, vagy valamennyi részre történő ajánlattétel esetében az egyes részek minimumkövetelményeként meghatározott szakember-létszámok nem adódnak össze, valamint egy szakemberek több pozícióra is bemutatható.

Amennyiben a fentiekben meghatározott módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, ajánlatkérő azokat - további kerekítés nélkül - két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlattételi felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja azt az objektív módszert vagy a Kbt. 76. § (6) bekezdés a)-d) pontjának megfelelő kiegészítő szempontot. amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 76. § (2) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, vagy a legalacsonyabb árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több ajánlat azonos összegben tartalmazza. Ha az ajánlatkérő nem adott meg ilyen módszert vagy szempontot, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatok között. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

- Az eljárás eredménye

A Kbt. 75. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

A Kbt. 75. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

A Kbt. 75. § (3) bekezdése értelmében ha a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt eredménytelenségi eset oka a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben vagy részben történő elvonása, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről, valamint arról, hogy az mely szervezet döntésével, mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.

- Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről és a döntés közzététele

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról. valamint ezek részletes indokáról. az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

A Kbt. 37. § (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében az (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.

- A szerződés megkötése

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

Ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a szerződést - a Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.

A szerződés aláírásához - ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni - az ajánlattevőt képviselő személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

- Az eljárás nyertesének visszalépése

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

C) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

Az ajánlat formája és aláírása

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás VI.3.12) 20. pontjában megjelölt számú példányban, papír alapon, illetve CD/DVD adathordozón kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:

IT-961. számú közbeszerzési eljárás

KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Az ajánlattételi határidő (2017. február 15., 10:00 óra) előtt felbontani TILOS!

továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat bármely példánya kivehető.

D) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények

Ajánlattevőnek AJÁNLATÁBAN kizárólag az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell benyújtania, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott dokumentum az ajánlattevőre, az alvállalkozóra, valamint az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelnie a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!

| Dokumentum megnevezése | Tartalmi követelmény | Formai követelmény |
| --- | --- | --- |
| borítólap | az Iratminta szerint |  |
| tartalomjegyzék | tartalmazza az oldalszámokat |  |
| felolvasólap | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| meghatalmazás | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (a.e.) | alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (a.e.) | a közös ajánlattevők egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta | azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad | egyszerű másolatban |
| nyilatkozat az annak kiállítása időpontjában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolás (a.e.) |  | egyszerű másolatban |
| titoktartási nyilatkozat | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat üzleti titokról | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a szerződéstervezetben foglaltak véleményeltérés nélküli elfogadása vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| teljesítésbe (és a 2. értékelési szempontra) bevont szakember gyakorlatának igazolása | iratminta szerint | a bemutatott személy által saját kezűleg aláírva |
| nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása vonatkozásában | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| Ajánlati ár részletező (Költségbontás) | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| műszaki (megvalósítási) ütemterv | a közbeszerzési dokumentáció II. B) 9. pontja „Szakmai ajánlat”-ra vonatkozó tartalmi előírásának megfelelően | cégszerűen aláírva |
| CD vagy DVD | az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt változatát, valamint a szerkeszthető (*.xls vagy *.xlsx) formátumú árazott költségbontást tartalmazza | 1 példányban |

a.e. = adott esetben

Ajánlattevő az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat a KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT NEM KÖTELES az ajánlatban benyújtani. A benyújtott dokumentumoknak meg kell felelnie a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!

| Dokumentum megnevezése | Tartalmi követelmény | Formai követelmény |
| --- | --- | --- |
| Alkalmasság igazolása |  |  |
| Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |  |
| Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) Nyilatkozat árbevételről | Ajánlattételi felhívás III.1.2.) P/1.) pontja szerint | cégszerűen aláírva |
| b) Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.2) P/1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésre | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |  |
| Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) referenciaigazolás | Ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/1.) pontja szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően | a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, figyelemmel a Kbt. 23. §-ban foglaltakra |
| b) Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésre | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
| Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettsége, képzettsége | Ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/2.) pontja szerint: végzettséget, képzettséget, igazoló okirat és rendelkezésre állási nyilatkozat | egyszerű másolatban |
| b) Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésre | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |

a.e. = adott esetben

III. Közbeszerzési műszaki leírás

KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása az alábbi mennyiségben:

Magyar Képzőművészeti Egyetem – Főépület

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

HRSZ.:	29499, 29500 HRSZ.

Telepítés módja: Tetőre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 192 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 192 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 192 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 192 db panel felszereléséhez piros és fekete

EPH kábel: 1x6-16 mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna

Egyéb kábelezési szerelvények:	Csavarok, tipli, stb.

Tűzeseti leválasztó-kapcsoló automata 3 string

AC oldali kábelezés:

AC kábel: rézkábel MT 5x16 mm²

rézkábel MT 5x16-35 mm²

Inverterek: Maximum 50kWp összteljesítménnyel, 2 db

Inverter kellékanyag: 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet:	Aluminium tartószerkezet és rögzítő elemei síkpala tetőre, fa szarufákon,	192 db

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédlemi 	engedélyeztetés/bejelentés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Epreskert

Cím: 1063 Budapest, Bajza utca 41.

HRSZ.:	28345 HRSZ.

Telepítés módja: Tetőre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 70 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 70 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x4 mm² szolár kábel 22 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

1x6 mm² szolár kábel 48 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna

Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb.

Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db

AC oldali kábelezés:

AC kábel: Rézkábel (MT 5x4mm²; 300/500V)

Rézkábel (MT 3x2,5mm²; 300/500V)

Inverterek: Maximum 16,7kWp összteljesítményű inverterek, 2 db

Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet:	Rozsdamentes tartószerkezet és rögzítő elemei lapostetőre, 48 db

Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei bitumenes fedésű tetőre, 22 db

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédlemi 	engedélyeztetés/bejelentés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Állványozás és daruzás:	Ferdepályás emelő

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Somogyi József Művésztelep

Cím: 8237 Tihany, Völgy utca 49.

HRSZ.:	518, 519 HRSZ.

Telepítés módja: Földre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x160A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 70 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 70 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 70 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Kábelvezetés: String vezetékek védőcsőben

Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb.

AC oldali kábelezés:

AC kábel: Rézkábel (MT 5x6mm²; 300/500V)

Inverterek: Maximum 16,7kWp összteljesítményű inverterek, 2 db

Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet	Földi tartószerkezet és rögzítőelemei, cölöpölés, próbafúrás 70 db panel telepítéséhez

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés, Örökségvédlemi 	engedélyeztetés/bejelentés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola

Cím: 1093 Budapest, Török Pál utca 1.

HRSZ.:	37005 HRSZ.

Telepítés módja: Tetőre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x125A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 192 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 192 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 192 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 192 db panel felszereléséhez piros és fekete

EPH kábel: 1x6-16mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna

Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb.

Tűzeseti leválasztókapcsoló automata 3 string

AC oldali kábelezés:

AC kábel: rézkábel MT 5x4-16 mm²

rézkábel MT 5x16-35 mm²

Inverterek: Maximum 50kWp összteljesítménnyel, 3 db

Inverter kellékanyag: 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet:	Aluminium tartószerkezet és rögzítő elemei cseréptetőre	192 db

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Állványozás és daruzás:	Ferdepályás emelő

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Fiú kollégium

Cím: 1110 Budapest, Somlói út 9.

HRSZ.:	5367 HRSZ

Telepítés módja: Tetőre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x35A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 62 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 62 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel 62 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna

Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb.

Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db

AC oldali kábelezés:

AC kábel: Rézkábel (MT 5x6mm²; 300/500V)

Inverterek: Maximum 17,05kWp összteljesítményű inverterek, 1 db

Inverter kellékanyag	Összesen 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet	Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei cseréptetőre	62 db

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Lány kollégium

Cím: 1110 Budapest, Somlói út 26.

HRSZ.:	5085 HRSZ.

Telepítés módja: Tetőre telepítés

Vezeték: Földkábel

Rendelkezésre álló áramerősség: 3x35A

NAPELEM:

Panelek: max. 275 Wp teljesítmény, 62 db

MC4 csatlakozók: MC4 vagy MC4 kompatibilis csatlakozó 70 db panel szereléséhez

Termékdíj: termékdíj, 62 db

DC oldali kábelezés:

DC kábel: 1x6 mm² szolár kábel  40 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

1x4 mm² szolár kábel 22 db panel felszereléséhez (piros és fekete)

EPH kábel: 1x6 mm² MKH kábel (zöld/sárga)

Rejtett csatorna: Műanyag kábelcsatorna

Egyéb kábelezési szerelvények: Csavarok, tipli, stb.

Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló Santon DFS 14, 2 db

AC oldali kábelezés:

AC kábel: Rézkábel (MT 5x4mm²; 300/500V)

Inverterek: Maximum 17,05kWp összteljesítményű inverterek, 2 db

Inverter kellékanyag: Összesen 3PH túlfeszültség védelem

Kismegszakítók és leválasztó kapcsolók

Tartószerkezet: Alumínium tartószerkezet és rögzítő elemei síkpala tetőre, 62 db

Munkadíj: Szerelési költségek

Szállítás, kiszállás: Alapanyagok helyszínre szállítása

Tervezés: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Engedélyeztetés: Szolgáltatói engedélyeztetés

Rendszervezérlés: Valós idejű rendszervezérlés és felügyelet, kommunikációs kábel és vezetékezése

Állványozás és daruzás: Ferdepályás emelő

Kivitelezést követően a szabályszerű és minden hatóság által engedélyezett üzemeltetéshez szükséges tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem).

Adott helyszínen a kivitelezési tevékenység előfeltétele:

1. Kiviteli tervdokumentáció elkészült

2. Hálózati engedélyes csatlakozási engedélye kiadásra került

3. Az Örökségvédelmi Hivatal engedélye kiadásra került / nem él fenntartással a rendelkezésre álló határidőn belül (amennyiben adott helyszínre releváns)

4. Ajánlatkérő tájékoztatta nyertes Ajánlattevőt azon döntéséről, hogy a kivitelezés megkezdhető (legkésőbb terv szerint 2017.09.01.)

IV. Vállalkozási szerződéstervezet

Vállalkozási szerződés

TERVEZET

Amely létrejött egyrészről

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Képviseli: ………………………

Adószám: ………………………

mint Megrendelő

– a továbbiakban: Megrendelő – másrészről a

…………………………………………………………………………..

székhely: ……………………………………………….,

Cg. száma: …………………………………………….,

adószáma: ……………………………………………..,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: …………..,

bankszámlaszáma: ……………………………………,

képviseli: …………………………………………….., mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó –

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. …. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban tervezés és építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a „KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt keretében támogatásból valósítják meg. Abban az esetben, ahol a szerződés Megrendelőt említ az alatt Magyar Képzőművészeti Egyetemet, mint Megrendelőt kell érteni.

1.	A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok teljeskörű ellátását (a napelem rendszer tervezését, engedélyeztetését, szállítását, a megadott helyszínen a telepítését, beüzemelését és a szolgáltatói átadását) a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

2.	A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.	Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentációja, az ajánlattételi szakaszban a Megrendelő által adott esetleges kiegészítő tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján elkészíti, teljes körűen megvalósítja az építési beruházást, biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek az építési beruházás megvalósításához.

2.2.	Megrendelő a rendelkezésére álló műszaki dokumentumokat a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, Vállalkozó az építési beruházás helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt az építési beruházás megvalósítására alkalmasnak találta.

2.3.	Felek rögzítik, hogy amennyiben az építési beruházás megvalósításának alapját képező egyes dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum az irányadó, amely a legátfogóbb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést eredményezi.

2.4.	A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely az építési beruházás komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építési, bontási, átalakítási, terület-előkészítési munkát, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek alkalmazásához.

2.5.	Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a teljesítési határidőre kivitelezni. Az építési munkát - ahol a Magyar Szabvány osztályba sorolást határoz meg, - I. osztályú minőségben kell elkészíteni. Abban az esetben, ha a vonatkozó MSZ EN előírás nem határoz meg osztályba sorolást, akkor az alkalmazott anyag legjobb gyártó minőségi besorolásának megfelelő minőségben kell elkészíteni

2.6.	Amennyiben Vállalkozó nem 2.5. pont szerinti minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval kijavíttatni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.

2.7.	Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját.

  - Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag a mindenkor hatályos fenti szabványoknak megfelelő, alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be.

2.9.	Amennyiben a szerződésben foglaltak a műszaki dokumentációban vagy a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be.

2.10.	Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról.

2.11.	A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit.

2.12.	A Vállalkozó feladata:

- a munka megkezdésekor a Megrendelőtől a munkaterület átvétele,

- a munkakezdés pontos időpontjáról, időszakairól a Megrendelővel való folyamatos egyeztetés,

- az elektronikus építési naplóval kapcsolatos, a kivitelező Vállalkozót terhelő kötelezettségek ellátása (a 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal)

- a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségéről és fajtájáról folyamatos nyilvántartás vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,

- az alkalmazandó anyagok műszaki megfelelőségi (pl.: ÉME, stb.) engedélyeit, illetve teljesítmény nyilatkozatait az átadási dokumentációhoz és az e-naplóhoz csatolni kell

- a kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítása,

- a megközelítési útvonalak, deponálóhelyek, felvonulási területek, használható gépeszközök egyeztetése, jóváhagyatása a Megrendelővel a munkálatok megkezdése előtt,

- a munkavégzés időszaka alatt az aktuális munkaterület pontos lehatárolásának elvégzése, terepi jelzéssel való, jól látható módon történő megjelölése a munka tárgyát nem képező ingatlanok, ingatlanrészek elkerülése érdekében, valamint munkaidőn belüli, és kívüli időszakban is őrzése,

- annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

- a munkavégzés során az eltakarásra kerülő szerkezetekről fotódokumentációt kell készíteni,

- a kivitelezés ideje alatt az épületben igénybevett valamennyi területet, illetve helyiséget (beleértve azok berendezéseit, tartozékait is) védeni kell. Kár okozása esetén a kivitelezés befejezési határidejére az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást el kell végezni,

- a munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt valamennyi igénybevett munkaterület piperetakarítása,

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,

- a munkák befejezésekor a munkaterület átadása a Megrendelőnek,

- a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása.

2.13.	A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.

2.14.	Vállalkozó a kivitelezést, a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával, a munkaterületen kívüli területek maradandó károsítása nélkül köteles végezni.

2.15.	Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a munkák elvégzéséhez szükséges létszám, eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál.

2.16.	A Vállalkozó a Megrendelő által átadott engedélyeken túlmenően köteles saját költségén beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltatóktól, amelyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, valamint a használatbavételi eljáráshoz és üzemeltetéshez szükséges valamennyi dokumentáció, dokumentum beszerzése, az átadási dokumentáció két példányának elkészítése a megvalósulási tervekkel együtt. Az esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni.

2.17.	Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges, az általa végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó, esetlegesen még rendelkezésre nem álló hatósági engedélyek beszerzésére és az illetékes hatóságok, szervek felé a bejelentési kötelezettségei teljesítésére.

2.18.	A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka határidőre történő befejezését.

2.19.	A kivitelezéshez szükséges ideiglenes energiaellátás (víz, villany) biztosítása a Vállalkozó feladata, mely alapján az épület üzemeltetőjével elszámol a fogyasztott energia függvényében.

2.20.	A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások.

2.21.	Ha közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.

2.22.	Megrendelő, Vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül közösen megállapodnak a munkaterület átadásának időpontjában.

2.23.	A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.

2.24.	Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.).

Vállalkozó a munkavégzést úgy szervezi, úgy alakítja ki a felvonulási területet, hogy a szomszédos ingatlan megközelíthetősége biztosított legyen, tevékenysége során a lehető legkisebb fennakadást okozza, valamint az építési munkaterület elkerítése során fokozott figyelmet fordít a megfelelő munkaterület lehatárolást biztosító kerítés építésére, mely biztosítja a gyalogos, autós közlekedést és más vállalkozónak végzett tevékenységét a térségben nem akadályozza.

2.25.  	Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

2.26.	Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.

2.27.	A Vállalkozó rendelkezik legalább 50 millió forintot elérő éves és legalább a 10 millió forintot elérő káreseményenkénti kárértékű építési-szerelési biztosítási szerződéssel, mely fedezetet nyújt és kiterjed a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre. A biztosítás fedezetet nyújt az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, valamint tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is felelősségbiztosítási szerződéssel, mely jelen szerződés mellékletét képezi.

2.28.	Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus építési naplót vezetni. Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e.

2.29.	Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztották vagy nem megfelelően végezték el.

2.30.	Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja(i) számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy(ek) (szervezet(ek) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

2.31.	Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli.

2.32.    	Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni.

2.33.	Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

2.34.	Vállalkozó a munkát az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezető irányítása mellett végzi.

2.35.	Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

2.36.	Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

2.37.	A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

2.38.	A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2.39.	A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak, illetve az ajánlatában értékelési szempontra bemutatott szakember(ek)nek kell teljesítenie. A vállalkozó teljesítésében a Kbt. 138.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvállalkozók és szakemberek kötelesek közreműködni. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § – (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.

2.40.	Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

2.41.	A teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan Vállalkozó a 2015. évi CXLIII. törvényben előírt rendelkezések maradéktalan betartásával köteles eljárni.

2.42.	A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

2.43.	Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő birtokába bocsátani.

A kivitelezési munkák elkészítését követően a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Az átadással egy időben Vállalkozó átadja, Megrendelő átveszi a munkaterületet. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg olyan sérülések, hibák, hiányosságok miatt, amelyek nem befolyásolják a rendeltetésszerű és biztonságos használatot. Ettől függetlenül Vállalkozó köteles a hibát javítani, ha szükséges a terméket cserélni. A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a kárviselés Megrendelőt illeti, mely időpont egyben a garancia kezdete.

Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza:

-	átadás-átvételi jegyzőkönyv,

-	szóbeli használati utasítás elfogadását és megértését,

-	csatlakozási dokumentáció,

-	tartószerkezet elemeinek bemutatása,

-	napelemek elhelyezési terve,

-	teljesítési jegyzőkönyv,

-	gyártói garancia levél,

-	a beépített anyagok szükség szerinti megfelelőségi nyilatkozatát, használati utasítását,

-	szükség szerinti szolgáltatói dokumentumokat.

3.	A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.	Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő és a Vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül közösen megállapodnak a munkaterület átadásának időpontjában.

3.2.	Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe helyezésének és a garanciális vizsgálat lefolytatásainak feltételeit.

3.3.	A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.

3.4.	A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges.

3.5.	Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

3.6.	Az építési műszaki ellenőr a munka végzését bármikor megtekintheti és ellenőrzi, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e.

3.7.	A műszaki ellenőr igényelheti a beépítés előtt

- a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását,

- próbatest, illetőleg minta vételét és annak ellenőrzését, illetve

- a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések minőségi tanúsítványának bemutatását pedig igényelni köteles az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

4.	TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS

4.1.	A Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni.

4.2.	 A munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követően - a szerződés 2.22. pontjára figyelemmel - a munkaterület átadását követő nap.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2017. november 30.

4.3.	Vállalkozó jogosult – Megrendelővel való egyeztetést követően - a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.

4.4.	A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 8 napos előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

4.6.	A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák maradéktalan teljesítése.

4.7.	Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi át mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. Amennyiben az elvégzett munka a megszabott paraméterek szerinti építési munkák, valamint tereprendezések rendeltetésnek megfelelő kialakítása vagy az életbiztonság követelményeinek nem felel meg, a Megrendelő nem veszi át a munkát.

  - Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló munkák a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és európai uniós előírások, szabványok, vonatkozó műszaki előírások szerint készülnek el.

4.9.    Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a vállalkozási szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött és 30 napon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem vette át.

5.	A VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1.	A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:

Kivitelezés vállalkozói díja: nettó vállalkozói díj:

………………………..Ft, azaz, …………………  …………………… forint + ÁFA.

Vállalkozó a vállalkozói díjat az alábbiak szerint bontja meg:

| Tevékenység | Vállalkozói díj (Nettó Ft) |
| --- | --- |
| 1. Kiviteli Tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetés |  |
| 2.1.a) Kivitelezés - Tihany - irtási munkák és talajmunka |  |
| 2.1.b) Kivitelezés – Tihany – telepítési költségek |  |
| 2.2. Kivitelezés - Főépület (Andrássy út 69-71.) |  |
| 2.3. Kivitelezés - Epreskert (Bajza u. 41.) |  |
| 2.4. Kivitelezés - Szakközépiskola (Török Pál u. 1.) |  |
| 2.5. Kivitelezés - Szakközépiskola - Fiú Kollégium (Somlói út 9.) |  |
| 2.6. Kivitelezés - Szakközépiskola - Lány Kollégium (Somlói út 26.) |  |
| 3. Tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem) |  |
| Összesen (nettó Ft): |  |

A vállalkozói díj tartalmazza:

-	a telepítéshez és csatlakozáshoz szükséges tervezési munkák díjait, engedélyezési eljárások ügyintézési költségeit,

-	a munka kivitelezéséhez szükséges valamennyi anyagköltséget, ideértve az ezekhez kapcsolódó munkadíjakat, a megvalósításhoz szükséges olyan anyagokat, munkafázisokat, melyek a megvalósításhoz nélkülözhetetlenek. (pl. szállítási költségek),

-	a kivitelezéshez szükséges valamennyi berendezés, balesetvédelmi eszköz létesítésének és lebontásának a költségét,

-	a jótállási, és szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket,

-	az átadás-átvételi dokumentáció elkészítését,

-	a kivitelezett rendszer szolgáltatói rendszerbe kapcsolását.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a megvalósításhoz egyéb költséget, díjat. ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

5.2.	A Vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) szerint gondoskodik a számla kibocsátásáról.

5.3.	 Vállalkozó legfeljebb a szerződéses összeg 80 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti mely igénybevételéről Vállalkozó a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatban nyilatkozik. a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A Vállalkozó az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű, Megrendelő javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint meghatározott módon biztosítékot nyújtani. A biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és azon számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.

5.4.	Vállalkozó összesen az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően - 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

A fentiekre figyelemmel a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított előleg értékével csökkentett összegben lehetséges.

Az elvégzett munkák százalékos mértékét Megrendelő és műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján, a Vállalkozó által tett ajánlat beárazott költségbontásból kiindulva.

A Vállalkozónak a számlákhoz a beárazott költségbontásnak megfelelően számlarészletezőt kell benyújtania.

A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: ……………..., szakmai felelős.

5.6.	A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

5.7. 	Az 5.1. pont szerinti vállalkozói díjat Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §(1)-(3) bekezdése szerint számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. Amennyiben vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Megrendelő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(3) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének (Egységes Működési Kézikönyv) vonatkozó előírásai szerint teljesíti.

A Vállalkozónak a számlát úgy kell kiállítania, hogy a szokásos kézbesítési időtartamot figyelembe kell vennie a fizetési határidő meghatározásakor.

Jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban, KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt támogatásból valósul meg, utófinanszírozás keretében.

A számla értékének átutalása a Vállalkozó …………………….-nél vezetett ……………………………………. számú számlájára történik.

A szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF.

5.8.	A számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető bankja a Megrendelő bankszámláját a kifizetésre kerülő vállalkozói díj összegével megterheli.

5.9.	Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult Megrendelő fizetési késedelme esetén.

5.10.	Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen vállalkozási szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

6.	A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1.	Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

6.2.	Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott munkát legkésőbb a készre jelentés napjáig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesítésre nyitva álló a 4.2. pontban rögzített teljesítési határidő eltelte után esik. Amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható okból késedelmet szenved, úgy a vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a vállalkozótól követelni.

6.3.	Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 20 %. A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben szereplő nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.

6.4.      	A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. A vállalkozási szerződésben rögzített kötbér összegét ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartási jogosultságával a Megrendelő nem él, az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

6.5.	Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti szavatosságot köteles biztosítani.

6.6.	Vállalkozó az építési beruházásra 5 év jótállást vállal.

6.7.	A jótállás (garancia) időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 munkanapon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jótállási biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni.

A garanciák ideje a beépítés időpontjától kezdődnek. A garancia nem terjed ki az elemi károkra és a harmadik személy által okozott károkra. A garanciaidő alatt a teljes rendszer egyes elemeiben Vállalkozó engedélye nélkül történő bármiféle beavatkozás a garancia elvesztését jelenti. Amennyiben garanciális igény bejelentésének vizsgálata közben kiderül, hogy a hiba nem garanciális úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó kivizsgálással és javítással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A beépített termékekre, a beépítéstől számítottan, a gyártók által megjelölt időre vállalja a garanciát. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a munkák elvégzését követően 5 év garanciát vállal. A vállalt garanciák a tényleges elvégzést, beépítést követően kezdődnek, függetlenül azok átadás-átvételének tényétől.

A rendszer garancián túl az alábbi termék garanciák érvényesek:

-	beépített napelem modulok teljes körű garanciája		10 év

-	beépített napelem modulok 90% hatásfok garancia:		10 év

-	beépített napelem modulok 80% hatásfok garancia: 		25 év

-	tartószerkezet:							10 év

-	inverter:	 						5 év

-	egyéb termékek (biztosíték, stb.), gyártói garancia általában:	1 és 2 év

6.9.	Amennyiben a szerződés teljesítése során a vállalkozó – a megrendelő vagy az megrendelő műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, a megrendelő által előírt határidőig nem végzi el, úgy megrendelőnek a szerződés szerinti és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a hibás teljesítéstől a hibák kijavításáig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A hibás teljesítést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a vállalkozótól követelni.

6.10	Teljesítési biztosíték:

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot kötnek ki.

Felek rögzítik, hogy teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a jelen Szerződés aláírásakor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a jelen Szerződés aláírásának időpontjától műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásáig kell érvényben lennie.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére:…………………………...

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a fentiekben meghatározott módon rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosítékot átadja (utalás esetén az utalás igazolását) a Megrendelőnek (Felek a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 7. számú melléklete).

Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

6.11.	Jóteljesítési biztosíték:

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot kötnek ki.

Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásának időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a jóteljesítési biztosítéknak a jótállás, az eredménygarancia  időtartamának végéig kell érvényben lennie.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban fogja majd a Megrendelő rendelkezésére:……………………………

Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

7.	A FELEK KÉPVISELETE

7.1.	Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről:	…………….., (telefonszám: …………………., e-mail: ……………………………), valamint

Vállalkozó részéről:	……………………………………………	f (telefonszám: …………………., e-mail: ……………………………)

7.2.	Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőrök:

……………………………………………………………………..

Vállalkozó felelős műszaki vezetője(i):

……………………………………………………………………..

7.3.	Felek – ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit és az építési műszaki ellenőrt – kötelesek együttműködni a munkák megvalósítása érdekében.

7.4.	A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

8.	A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

8.1.   	Megrendelő jelen szerződés finanszírozását a KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt keretében 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani.

Megrendelő a KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekt vonatkozásában támogatásra irányuló igényt nyújtott be.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a projektre vonatkozó Támogatói Szerződés hatályba lépjen és Megrendelő a Vállalkozót erről tájékoztassa. Megrendelő a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztatja a Vállalkozót, azzal, hogy a szerződés a tájékoztatás elektronikus úton történő megküldésével hatályba lép.

8.2.	Módosítás, megszűnés

8.2.1.   A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.2.2.      A vállalkozási szerződés megszűnik, ha

- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,

- a Megrendelő a szerződéstől eláll,

- bármelyik fél a szerződést felmondja,

- a teljesítés lehetetlenül,

- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

8.3.	Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve a következő eseteket (nincs kártérítési kötelezettsége Megrendelőnek): a szerződést kötést követően vállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, hivatalból törlési-, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás indul. Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni.

8.4.	A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól kártérítést követelhet.

8.5.	Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

8.6.	Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,

- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki.

8.7.	A felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél tudomást szerez.

8.8.	Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;

- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;

- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatják azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

8.9.	A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a Vállalkozó között.

8.10.	A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen elszámolni egymással.

8.11. 	Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.12. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.12. 	A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8.13.	A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

  - Amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen okból, a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a Vállalkozót teljes kártérítési-illetve visszafizetési kötelezettség terheli.

9.	EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.	Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

9.2.	A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az ott szabályozott módon.

9.3.	Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni.

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, illetve kifizetés nem teljesíthető a Vállalkozó részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az Nvt. 3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az Nvt.  3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Vevő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

  - Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Megrendelő székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.6.	Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb, idevonatkozó (műszaki leírásban is foglalt) jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező további mellékletek, amelyek fizikálisan csatolásra nem kerülnek.

1. számú melléklet:	Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció

2. számú melléklet:	Ajánlatkérő által adott esteleges kiegészítő tájékoztatás

3. számú melléklet:	Vállalkozó nyertes ajánlata

4. számú melléklet: 	Felelősségbiztosítás

5. számú melléklet: 	Átláthatósági nyilatkozat

6. számú melléklet:	Nyilatkozat előleg igényléséről

7. számú melléklet: 	Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása

Dátum:..........................................

| …………………………………………….. | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| …………… | …………………………………………….. |
|  | …………………………………………… |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | ….......................................................... |
| Megrendelő | Vállalkozó |

5. számú melléklet:

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A ………………………………………………….. (………………………………………………………………………………..székhely, ………………………………adószám, képviselő neve:….………………………………..) képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bek. szerint központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (Nvt.) 3. § (1) 1. pontja szerint az általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

( * = a megfelelőt alá kell húzni!)

a)

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, *

ab) köztestület,*

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,*

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,*

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,*

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint*

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,*

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:*

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:*

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni hányada:…………………., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………,**

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve:……………………………………………………………….., tulajdoni hányada:…………………………………., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………………….**

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:………………………………………, tulajdoni hányada:…………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………….,

bd) a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletősége:………………………………….,

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet  és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatok:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,

ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**,

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….**

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a  vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………**

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni hányada:……………………………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………………………………………………..,**

** ` szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma

Kelt:…………………………………………………………

……………………………..

képviselő

6. számú melléklet

Nyilatkozat előleg igényléséről

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- Vállalkozó

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozási szerződés teljesítése során társaságunk a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás ……….%-ának megfelelő összegű, azaz. ………………….. Ft előleg kifizetését kéri.*

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozási szerződés teljesítése során társaságunk előleg kifizetését nem kéri.*

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

*a nem kívánt szövegrész törlendő, a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltendő.

V. Iratminták

BORÍTÓLAP

| Az eljárás száma és tárgya: | IT-961. KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. |
| --- | --- |
| Az ajánlattevő megnevezése: |  |
| Székhelye: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Nyilvántartó cégbírósága: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefonszáma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe: |  |

FELOLVASÓLAP

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): nettó ……………………….. HUF

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása:

….. hónap tapasztalat

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

(név és bélyegző/cégnév nyomtatot betűvel kiírva)

cégszerű aláírás

MEGHATALMAZÁS

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t az alábbiakra:

- jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására

- információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására

- a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el

- ……….

(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….					………………………………..

Meghatalmazó		Meghatalmazott

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlat részét képező felolvasólapon szereplő ajánlati áron.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján*

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:

a) a közbeszerzés részei:

1. …….

2. …….

3. …….

b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

1. ……. (megnevezés; székhely)

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………

2. ……. (megnevezés; székhely)

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………

3. ……. (megnevezés; székhely)

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdései alapján*

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő /

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni:

| Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: | Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az ajánlattételi felhívás adott pontjára hivatkozással: |
| --- | --- |

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében nem kívánja más szervezet kapacitásait (is) igénybe venni.

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

*1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

…………………………….

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) vagy 3.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő/ kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk

□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő/ kapacitást rendelkezése bocsátó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában a nyilatkozatot tevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás

- nincsen folyamatban

- van folyamatban.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Titoktartási nyilatkozat

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy minden kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum (így különösen szakmai megoldás, know-how), amelyet jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben ajánlatkérő akár írásban, akár szóban rendelkezésre bocsát, bizalmas információnak tekintendő, és mint ilyet, üzleti titokként kell kezelni, továbbá tilos azt előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a közbeszerzési ajánlat benyújtása vagy a közbeszerzési szerződés teljesítése.

A jelen nyilatkozatból fakadó - titoktartásra vonatkozó - kötelezettség nem alkalmazandó azon információkra

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá,

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára,

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akinek, vagy amelynek titoktartási kötelezettsége az ajánlatkérő felé nem áll fenn,

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben meghatározott kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásának időpontjától határozatlan ideig érvényben marad.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat üzleti titokról

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz.

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a szerződéstervezetben foglaltak véleményeltérés nélküli elfogadása vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéstervezetben foglaltakat teljes egészében, véleményeltérés nélkül elfogadjuk, a szerződést - a hivatkozott közbeszerzési eljárásban történő nyertességünk esetén - megkötjük és maradéktalanul teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlati példány és a digitális adathordozón benyújtott elektronikus másolati ajánlati példány egymással minden tekintetben megegyezik.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a teljesítésbe (és a 2. értékelési szempontra) bevont szakember gyakorlatának igazolására vonatkozóan

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

Alulírott ……………………… (név) ……………………. (lakcím) jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy ………………………. (név) ………………………… (székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevő a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi adataimat/jogosultságomat az értékelés alá eső szempontokra tett megajánlások körében szerepeltesse.*

Felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2.) pontja vonatkozásában megnevezett, 2. sz. értékelési részszempontja vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személyként az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és közreműködök a szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

A teljesítésben részt vevő személyi állomány szakmai gyakorlata, ezen belül

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.) pont szerinti „műszaki vezető” szakemberként MV-É felelős műszaki vezetőként vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatként rendelkezem magasépítési munkákban szerzett szakmai tapasztalattal, éspedig:

összesen ……….. hónap fentieknek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezem.

Munkáltatóm neve és székhelye: ………………………………………………………….

…..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

…………………………………………

aláírás

Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása vonatkozásában

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás III.1.6) pontjában meghatározott biztosítékokat az ajánlatkérő által előírt határidőre rendelkezésre bocsátja.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlati ár részletező (Költségbontás)

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk a felolvasólapon szereplő Egyösszegű nettó ajánlati árat (HUF) az alábbiak szerint bontja meg:

| Tevékenység | Vállalkozói díj (Nettó Ft) |
| --- | --- |
| 1. Kiviteli Tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetés |  |
| 2.1.a) Kivitelezés - Tihany - irtási munkák és talajmunka |  |
| 2.1.b) Kivitelezés – Tihany – telepítési költségek |  |
| 2.2. Kivitelezés - Főépület (Andrássy út 69-71.) |  |
| 2.3. Kivitelezés - Epreskert (Bajza u. 41.) |  |
| 2.4. Kivitelezés - Szakközépiskola (Török Pál u. 1.) |  |
| 2.5. Kivitelezés - Szakközépiskola - Fiú Kollégium (Somlói út 9.) |  |
| 2.6. Kivitelezés - Szakközépiskola - Lány Kollégium (Somlói út 26.) |  |
| 3. Tanúsítványok készítése (pl. villámvédelem, érintésvédelem) |  |
| Összesen (nettó Ft): |  |

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlattevő a további dokumentumokat a KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT NEM KÖTELES az ajánlatban benyújtani.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.2.2) P/1.) pontjában előírtakra (nyilatkozat a III.1.2) P/1.)

b) pont szerint)

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / alvállalkozó

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.2) P/1.) pontjában előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/1.) pontjában előírtakra (nyilatkozat a III.1.3.) M/1.) b) pont szerint)

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / alvállalkozó

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/1.) pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.) pontjában előírtakra (nyilatkozat a III.1.3.) M/2. b) pont szerint)

Az eljárás száma: IT-961.

Az eljárás tárgya: KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 azonosító számú, „A Magyar Képzőművészeti Egyetem napelemes beruházásai” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / alvállalkozó

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.3.) M/2.) pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a táblázatban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő releváns adatait.

A nyilatkozat eredeti aláírt példányának benyújtása szükséges.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A nem kívánt szövegrész törlendő.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást!

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.